המחלקה להנדסת תוכנה
קורס פרויקט גמר בהנדסת תוכנה– מספר 10051
לו"ז לדו"ח בטא 2021 – סמסטר ב'
פרטי הפרויקט
סטודנט – שם: שלמה יצחק שוורץ / מספר ת. זהות: 302163548	מנחה אקדמי – שם: מר זחיקה איהאב
כותרת פרויקט הגמר בעברית: מזכירה ממוחשבת לרופאים פרטיים
כותרת פרויקט הגמר באנגלית: Computerized Secretary for Private Doctors
כתובת אפליקציית הרשת: https://csfpd-da7e7.web.app / שם משתמש: student@csfpd.web / סיסמה: 123456
סרטון: https://www.dropbox.com/s/238n684gkdl68ma/CSFPD%20-%20Beta.mkv?dl=0
גיט: https://github.com/Lestibournes/Computerized-Secretary-for-Doctors
ניהול פרוייקט: https://github.com/Lestibournes/Computerized-Secretary-for-Doctors/projects/1
דיווחים: https://github.com/Lestibournes/Computerized-Secretary-for-Doctors/issues

# דו"ח
## תיאור ההתקדמות בפרויקט
יושמו החלקים הבאים של האתר:
- רישום וכניסת משתמשים
- חיפוש רופאים (יוסר מאחר שנוגד את רצון הלקוח)
- קביעת תורים עם אורך זמן משתנה לפי סוג התור
- צפייה ברשימת תורים עתידיים
- שינוי וביטול תורים
- יצירת פרופיל רופא עם תחומי התמחות
- יצירת מרפאות וצירוף רופאים ומזכירות
- יצירת לוחות זמנים לקבלת קהל
- יצירת סוגים שונים של תורים עם אורכי זמן שונים
- יומן תורים שבועי עבור הרופאים
- סימון הגעת מטופלים
## מצב תוצרי הפרויקט
פרויקט יזמות – יש משתמשים פעילים במערכת?
לא. יש משתמשים שניסו את המערכת, אבל היא לא בשלה מספיק לשימוש.
## התכנית לסיום
1. שבוע 9 (16 במאי עד 20 במאי): כתיבה והגשה של דו"ח הבטא. יישום של ניהול פרטי מרפאה ויצירת אתר כאילו נפרד לכל רופא או מרפאה.
2. שבוע 11-12 (23 במאי עד 5 ביוני): יישום של מערכת תכתובות, פרטי תור, וחיפוש הערות ביקור.
3. שבוע 12-13 (6 ביוני עד 19 ביוני): תזכורות תורים, תרגום הממשק, בדיקות, פידבק.
4. שבוע 14 (20 ביוני עד 8 ביולי): כתיבה והגשה של דו"ח הסיום.
## עדכון סיכונים בפרוייקט
עדיפות	תיאור הסיכון	בעלים	השפעה אפשרית	התסברות	חומרת השפעה	רמת סיכון	התמודדות
1	פרצות אבטחה או בעיות במידור המידע בין המשתמשים	המפתח (אני)	מערכת שאינה שומרת על הפרטיות אינה שמישה בעולם האמיתי	0.9	קריטית	1	ייעוץ חיצוני של מומחה אבטחה
2	לו"ז אופטימיסטי מידי	המפתח (אני)	אין מספיק זמן לפתח כל תכונה	1	קריטית	1	לחתוך את מה שאין זמן ליישם (אפליקציה לאנדרואיד, תפריט טלפוני)
3	לא לקבל משובים מספיקים מהלקוחות	המפתח (אני)	לא יודע מה הבעיות ומה חסר	0.75	בינונית	3	להביא את המערכת בפני הלקוחות בתדירות מסויימת ולתשאל אותם לעומק

חתימות
חתימת הסטודנט: / תאריך:	חתימת המנחה האקדמי: / תאריך: